Предлагаемый план работ

по капитальному и текущему ремонту

ж/дома Зорге, 72 на 2015год

| Капитальный ремонт: ≈ 150 000 рублей |
| --- |
| № п/п | Наименование работ | Объём работ Sм² | Стоимость работ руб. | Стоимость материалов руб. | Всего ≈ |
| 1 | Ремонт ремонт подъезда 1-го |  |  |  | 150 000,00 |
| Текущий ремонт: ≈ 34 956,40 рублей |
| 1 | Устройство водоотводящих устройств | 8м | 11 500,00 | 5000,00 | 16500,00 |
|  | (отмостка) дождевых вод, 3под |  |  |  |  |
| 2 | Замена элеватора | 1шт | 4500,00 4500,00 |
| 3 | Замена кранов Майевского на 9-ых этажах | 41шт | 11906,40 | 2050,00 | 13956,40 |

Инженер НП «Русь»                                                                    Литовченко Н.В.

Согласовано:

Председатель  Совета дома                                                         Завгородняя В.П.