        Предлагаемый план работ
        по капитальному и текущему ремонту
        ж/дома Стачки, 199/3 на 2014год

Капитальный ремонт: ≈ 2 012 650 рублей
№ / п/п	Наименование работ		Объём работ Sм²		Стоимость работ руб. / 13% в т.ч		Стоимость / материалов руб.		Всего / ≈
1	Ремонт подъездов 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10		3000м2		690 000,00		250 000,00		940 000,00
2	Установка урн под.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10		10шт		8050,00		13000,00		21050,00
3	Замена ограждений лестничных маршей		500м2		478000,00		153 000,00		631 000,00
4	Устройство ограждения газонов		550м/п		280 000,00 с материалом
5	Замена лавок под2,8-4шт				4600,00		16000,00		20600,00
6	Установка детской площадки				120000,00
Текущий ремонт: ≈ 996 115 рублей
1	Ремонт отмостки -0,5м2(цемент, песок)	0,5м2		805,00		200,00		1005,00
2	Ремонт трещин под.2,3,4,торец			34500,00		10 000,00		44500,00
3	Ремонт кирпичной кладки под карнизами, под2,5			12000,00		3000,00		15000,00
4	Ремонт козырьков входов в подъезды, укрепле-ние стоек, востановление тумб под. 1,3,4,5, 7,8,9,10			256 000,00		54 000,00		310 000,00
5	Покраска газовой трубы	150м2		9200,00		2 500,00		11 700,00
6	Восстановление ливневой канализации из оци- / нковки с 1-го по10под	Шт34		11500,00		10000,00		21500,00
7	Ремонт кровельного покрытия,кирпичной кладки парапетов,желобов, свесов,кирпичной кладки вентканалов,примыкания вентканалов			40 000,00		15000,00		45000,00
8	Ремонт электрощитовой под2-установка рубильника, замена губок,ножей			4600,00		3000,00		7600,00
9	Монтаж разводки холодной и горячей воды для уборщицы под.5	1шт		3450,00		1500,00		4950,00
10	, Покраска входной подъездной двери с нару-жной и внутренней стороны под.1,2,3,4,5,6,7, / 8,9,10	10шт / 64м2		11040,00		3000,00		14040,00
11	Удлиннение лестниц спуска в рамки управления под.1,3,5,7,9	5шт		8625,00		2000,00		10625,00
12	Посадка деревьев цветов и кустарников					10 000,00		10 000,00
13	Спил деревье сухих веток					20000,00
14	Ремонт цоколя	534м2		121 000,00		50 000,00		171 000,00
15	Восстановление освещения входных тамбуров, установка датчиков движения под.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	шт		15000,00		6000,00		21000,00
16	Установка таймера времени на подъездное освещение под.2,4,6,8,10	5шт		4025,00		4000,00		8025,00
17	Монтаж освещения электрощитовых под.2,4,6,8,10	Шт5		8700,00		3000,00		11700,00
18	Замена дверей в электрощитовых под2,4,6,8,10	5шт					30000,00
19	Установка кобр уличного освещения с энерго-сберегающими лампами 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10под	10шт		23000,00		17000,00		40000,00
20	Замена дверей в рамки управления под.1,3,5,7,9	5шт					35000,00
21	Ремонт и ревизия поэтажных электрощитков с 1 по 5эт., под.2,4,6,8,10	40шт		69000,00		25000,00		94000,00
22	Замена выпусков 1 и 10подъезд	40м		58000,00		22000,00		80 000,00

Инженер НП «Русь» Литовченко Н.В.

Согласовано:
Председатель ТСЖ «Ступенька» Борисов С.В.