Предлагаемый план работ

по капитальному и текущему ремонту

ж/дома Зорге, 35 на 2014год

| Капитальный ремонт: ≈ 1 919 845 рублей |
| --- |
| № п/п | Наименование работ | Срок Исполн. | Срок финансир | Объём работ Sм² | Стоимость работ руб. 13% в т.ч | Стоимость материалов руб. | Всего ≈ |
| 1 | Замена старых окон на металоплапстиковые под.1,2,3,4 | Июнь- август |  | 28 шт | 182 000 с материалом |
| 2 | Установка урн для мусора 1,2,3,4под | июль |  | 4шт | 2645,00 | 5200,00 | 7845,00 |
| 3 | Установка железных дверей на мусорокамеры 1этаж возле входа в подъезды | июль |  | 4шт | 80 000,00 с установкой |
| 4 | Полная замена системы горячего водоснаб-жения ,врезок стояков и циркуляции в подвале , с перекрывающими кранами, сбросниками 1,2,3,4под. | Июль-сентябрь |  |  | 550 000,00 с материалом |
| 5 | Полная замена лежаков системы отопления, врезок стояков(в металле) в подвале с перекры-вающими кранами и сбросниками 1,2,3,4 под., замена теплового ввода и ремонт рамки управ-ления | Июль-сентябрь |  |  | 1 000 000,00 с материалом |
| 6 | Монтаж ограждения газонов | август |  | 150м/п | 100 000,00 с материалом |
| Текущий ремонт: ≈ 101 875 рублей |
| 1 | Устройство водоотводящих устройств-1шт Устройство отливов-2шт2,4под. | август |  | 5м/п | 5750,00 | 2000,00 | 7750,00 |
| 2 | Установка энергосберегающих лампочек в подъездах | июль |  | 64шт |  | 5000,00 | 5000,00 |
| 3 | Посадка травы,кустов цветов |  |  |  |  |  | 15000,00 |
| 4 | Ремонт кровли , кв.97,98 | июль |  | 100м2 | 36 300 | 15 000,00 | 51300,00 |
| 5 | Установка электрооснований для ламп МОП 1,2,3,4под | сентябрь |  | 64 шт | 11 000,00 | 2560,00 | 13 560,00 |
| 6 | Ремонт и ревизия общедомовой электрощитовой |  |  |  | 12 265,00 | 7000,00 | 19 265,00 |

Инженер НП «Русь»                                                                    Литовченко Н.В.

Согласовано:

Председатель  Совета дома                                                         Лебедев А.В.