Предлагаемый план работ

по капитальному и текущему ремонту

ж/дома  Содружества, 35/2  на 2012 год

| Капитальный ремонт: ≈ 1 320 580 рублей |
| --- |
| № п/п | Наименование работ | Объём работ Sм² | Стоимость работ руб. | Стоимость материалов руб. | Всего ≈ |
| 1 | Ремонт межпанельных швов | 3500м/п | 1148840,00 | 96600,00 | 1245440,00 |
| 2 | Ремонт цоколя | 254м² | 67140,00 | 8000,00 | 75140,00 |
| Текущий ремонт: ≈ 132 277 рублей |
| 1 | Ремонт отмостки | 119м² | 53265,00 | 35700,00 | 88965,00 |
| 2 | Частичный ремонт подъездов 1,2,3,4 | 40м² | 17904,00 | 2000,00 | 19904,00 |
| 3 | Восстановление цементной стяжки лест. |  |  |  |  |
|  | клеток 2-го подъезда | 19м² | 5968,00 | 1500,00 | 6968,00 |
| 4 | Шпатлевка и окраска подъездных |  |  |  |  |
|  | оконных откосов | 36 шт. | 5372,00 | 1000,00 | 6372,50 |
| 5 | Покраска кабин и дверей лифтовых ка- |  |  |  |  |
|  | бин 1,2,3,4 под. | 4 шт. | 5968,00 | 1100,00 | 7068,00 |
| 6 | Дополнительная высадка цветов |  |  | 3000,00 | 3000,00 |

Инженер НП «Русь»                                                                    Литовченко Н.В.

Согласовано:

Председатель  ТСЖ «Витязь»                                                  Бизюков В.О.