|  | У Т В Е Р Ж Д А Ю Директор НП «Русь» ___________ В.В. Русских «____» __________ 2011г. |
| --- | --- |

П Л А Н

мероприятий по энергосбережению

и повышению энергетической эффективности

жилого дома №68 по ул. Зорге

| № п/п | М Е Р О П Р И Я Т И Я | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Введение в эксплуатацию узла учета тепловой энергии | выполнено |
| 2. | Введение в эксплуатацию общедомового счетчика холодного водоснабжения | выполнено |
| 3. | Замена инженерных систем по тех.подполью: - трубопроводы горячего водоснабжения с дальнейшей их теплоизоляцией; - трубопроводы системы отопления с дальнейшей их теплоизоляцией; - трубопроводы холодного водоснабжения | выполнено |
| 4. | Утепление подъездов за счет установки оконных блоков из более совершенного материала (металлопластик) | выполнено |
| 5. | Капитальный ремонт фасада: - заделка швов специальными материалами; - покраска фасада | выполнено |
| 6. | Модернизация осветительной системы мест общего пользования на основе современных энергосберегающих технологий (установка датчиков движения и замена ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства) | I – II –III – IV кварталы 2011г. |
| 7. | Замена индивидуальных приборов учета электроэнергии класса точности 2,5 на приборы более высокого класса точности | I – II –III – IV кварталы 2012г. |
| 8. | Частичные работы по восстановлению целостности кровельного покрытия | выполнено |
| 9. | Утепление тамбура при выходе на кровлю | выполнено |
| 10. | Остекление продухов по тех. подполью | выполнено |
| 11. | Установка 100% индивидуальных приборов учета горячего и холодного водоснабжения | I – II –III – IV кварталы 2012г. |
| 12. | Установка 100% индивидуальных приборов учета природного газа | I – II –III – IV кварталы 2013г. |
| 13. | Информирование потребителей направленное на повышение энергетической эффективности крупных электробытовых приборов (стимулирование замены холодильников, морозильников, стиральных машин и т.д. со сроком службы выше 15 лет на энергоэффективные модели) | постоянно |
| 14. | Восстановление и регулировка циркуляционных систем горячего водоснабжения | постоянно |
| 15. | Систематическое выявление и своевременное предотвращение утечек в системах ГВС, ХВС и отопления | постоянно |
| 16. | Разработка энергетического паспорта для жилого дома | I – II –III – IV кварталы 2012г. |

Разработал:

заместитель директора НП «Русь»                                           Ю.Н. Берёза

Ознакомлена:                                                                                 Н.К. Алышева